Projet Personnel : Little Fighter

- Little Fighter est un jeu de combat 2D avec des graphismes old school. Des minis combattants affrontent l’ordinateur pour ainsi passer au niveau suivant. C’est un beat’em up, donc un jeu ou il faut battre touts les ennemies de la zone pour ainsi avancer au prochain « étage ».

Vidéo du jeu originel que j’ai pris comme exemple : https://youtu.be/S4ZtFmDT4-Q

Journal de bord :

Commencement officiel du projet : 25/05/2020

25/05/2020 : Création de la fenêtre de jeux et Initialisation des touches de contrôles ainsi que le mouvement, création d’un personnage de base (qui est un rectangle pour commencer).

26/05/2020 : Application des limites de la fenêtre (ne pas aller en dehors de la fenêtre) ainsi que le saut (jumping). En appuyant sur espace, on peut sauter, j’ai aussi fait en sorte de gérer la distance lors d’un saut pour le réalisme.

27/05/2020 : Téléchargement des Sprites (images de mon personnage, méchants, fond), et de leurs utilisations.Quelques heures, plus tard, j’ai retravaillé mon code qui était mal optimisé (pas de classe, des variables inutiles)

28/05/2020 : Commencez à faire les tirs (donc projectiles), Ajustez le regard du personnage lorsqu’il tire, son positionnement. Le nombre de tirs permit ainsi que la distance qu’ils pourront parcourir, de même qu’avec le personnage.

29/05/2020: Création d’un ennemi, le parcours qu’il doit faire, son apparence.

30/05/2020: Commencez à faire les attaques ennemies, ainsi que la hitbox des tirs, la limitation de tir.

31/05/2020: Création d’une barre de vie, ainsi que le score (à chaque fois que l’on touche l’ennemie). Si l’ennemie prend 10 tirs sur lui, alors il disparaît.

01/06/2020 : Ajout de son, musique, ainsi que plus de collision pour le réalisme des combats.

02/06/2020: Réglage de bug , et commencement de la transition d’une salle a une autre.

(Pause pendant que je régler les formalités pour le stage (entretien, remplissage des feuilles, ...)

06/06/2020 : Amélioration de l’esthétique, création du boss final

08/06/2020 : Ajout de monstre, donc plus de difficulté

09/06/2020 : Optimisation du code

10/06/2020 : Ajout de tir venant de l’ennemie

02/09/2020 : Tentative de résolution des problèmes

03/09/2020 : Résolution des problèmes (Mage qui ne tire pas, bug du personnage avec ses tirs, …)

04/09/2020 : Bloqué avec les bug du Magicien

07/09/2020 : Affichage du Boss Final, création de sa « hitbox » et de sa barre de vie, il est possible actuellement de lui tirer dessus et de le tuer. Et affichage de la zone de fin après que le Boss soit mort.

08/09/2020 : Résolution de problème.

09/09/2020 : Problème des tirs du mage résolut.

10/09/2020 :Ajout des dégâts du mage sur le héros (le héros peut maintenant mourir des tirs du mage).

11/09/2020 : Résolution des problèmes des tirs du mage, ajout de texte, amélioration de la salle du boss.

14/09/2020 :Ajout des tirs du boss final.

15/09/2020 :Ajout des tirs du boss final (dragon de feu partout dans la salle du boss).

16/09/2020 : Augmentation de la difficulté de la salle du Boss, ajout de compteur pour les morts (droit à 3 morts).

18/09/2020: Réglage des trois morts.

Détails du jeu :

Aller à gauche = flèche de gauche

Aller à droite = flèche de droite

Sauter = flèche du haut

Tirer = espace

Une fois les ennemies sont morts, alors on se téléporte à la salle final.

*Pour tuer le magicien de la première zone, il faut viser le cœur ce qui rend la tache beaucoup plus compliquer.

*Pour tuer le boss, il faut viser la tête.

*Vous n’avez le droit qu’a 3 morts, au bout de la 3eme morts le jeu crash, donc nous somme éjecter du jeu.